北京佐腾飞制冷设备工程有限公司福州分公司

合　   同  　书

合同编号：FZST131127

签约地点：福州

甲方：福建省立医院                                          （以下简称甲方）

地址：福州市鼓楼区东街134号

电话：0591-87557768             传真：

乙方：北京佐腾飞制冷设备工程有限公司福州分公司           　 （以下简称乙方）

地址：福州市东大路花开富贵B座30B

电话：0591-87672111             传真：0591-87672966

甲、乙双方在充分友好协商的基础上，就“福建省立医院ICU房扩建部分VRV多联机空调采购及安装工程项目”达成如下协议：

一、合同标的：

乙方向甲方提供上海大金变频VRV多联空调机（产品名称、规格、型号、数量、单价、总价详见附后清单）、以及人工安装、材料及开机调试工作，至验收合格交付使用为止的全部工作。

二、合同价款：

上述项目合同总价为（￥125,000.00元）人民币壹拾贰万伍仟元整。

三、付款方式及时限：

(1)合同签订后甲方先预付合同价总金额的 30  %，即付人民币叁万柒仟伍佰元整（￥37,500.00元）作为定金给乙方；

(2) 工程竣工验收合格并经审计后支付至审定金额的95%，即人民币捌万壹仟贰佰伍拾元整

（￥81,250.00元）给乙方,

(3)余款 5 %，即人民币陆仟贰佰伍拾元整（￥6，250.00元）作为质量保修金，待验收合格一年后，乙方提出支付申请后七个工作日内支付。

(4)若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以同比例扣回。

说明：供方空调安装完毕后，以书面形式通知需方组织有关部门验收，若需方在30天内非供方原因验收无法完成，且经过第二次书面催告后仍不验收的，则视为验收合格。

四、产品品质保证：

乙方对其提供的上述所有设备，根据上海大金空调有限公司（厂家）规定，除了由于甲方的原因导致故障、损坏等外，提供如下保证：

1、产品质量符合ISO9001（国际标准化组织）认定的上海大金空调有限公司产品质量标准。

2、产品的性能参数应满足标书中的技术参数。

五、工程质量保证：

为确保整个工程质量，乙方作为上海大金VRV多联机空调的专业经销商，应保证选派具有上海大金变频中央空调资质和经验的工程队伍，甲方应该给乙方必要的工作配合和支持。

六、工期：

乙方在合同生效之日起3天内进场施工（且必须在甲方确认施工方案后，方能进场按方案图施工）。进场后  15 天内安装调试完工并向甲方提交竣工验收。

另，若由于甲方的原因，致使乙方无法开工，或中途停工，需要延长的工期双方另行协商解决。

七、售后服务承诺：

1、 所有设备质量保证期为12个月，免保修期间的费用（人为因素造成的故障除外）。

2、 工程安装质量免费保修两年（人为因素造成的故障除外）。

3、 免费提供每年夏、秋两季开关机前后的整个系统的保检。常年提供24小时的技术援助、应急维修及技术咨询。

4、 接到故障通知后2个小时内保证派员到场，尽快排除故障。

5、 保修期满后，保证提供优惠的零部件供应和合理的人工服务费用。

八、其他约定事项：

- 在安装过程中，若因实际需要，增减空调设备或安装费用，所发生的价格变动

和费用增减，双方协商解决；

- 甲方应无偿为乙方提供用水、用电及进出方便，并免费提供一间房间，作为乙

方空调设备、重要材料的储存场所。

九、违约责任：

１、甲方不及时交付预付款或违反上述付款方法约定，承担的违约责任范围按未能及时交付的部分款项的每日万分之二计算。

２、乙方不及时供货或逾期完工的，承担违约责任范围按未能按时供货货款的每日万分之二计算。但工期最长不能超过20天，否则甲方有权解除合同。

3、任何一方中途解除合同，违约方应按合同总金额的20%向守约方支付违约金。

十、纠纷解决方式：

凡因本合同引起或与本合同有关的争议，双方应协商解决。若双方无法协商解决时，应向本工程所在地的人民法院起诉。

十一、其他补充事项

乙方保证所提供的所有室外主机、室内机、遥控器等均为全新的、未用的、优质的、齐全的、无损的，符合工程图纸和本合同规定的技术规格和质量的上海大金VRV多联机空调产品。

十二、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等的法律效力，自签字盖章之日起生效。

甲方：福建省立医院         　　　　        乙方：北京佐腾飞制冷设备工程有限公司

福州分公司

（公章）               　　　　　　　　（公章）

代表人（签字）：　　　　                        代表人（签字）：

二O一三年　   月　     日　　                 二O一三年　   月　     日