省立医院心研所空调冷却水泵控制系统改造合同

合同编号：XD-140625-0135

甲方：(全称) 福建省立医院

乙方：(全称) 汉尊（厦门）自动化科技有限公司

为了明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。

第一条  工程名称：心研所空调冷却水泵控制系统改造

第二条  工程地点：福州东街134号福建省立医院

第三条  工程范围和内容：

工程内容包括变频控制柜柜内的设计、安装、调试（详见招标工程量清单）。

第四条  工程承包方式：包工包料工程，合同总价为人民币玖万叁仟元整（￥：93000元），固定单价合同，工程结算以实际工程量为准。

合同价款调整方法：由于工程设计变更或甲方现场签证所引起的，超出招标范围的合同价款调整按以下方法结算：

1、工程投标报价单中已有适用变更或签证的价格，按工程投标报价计价。

2、工程投标报价单中只有类似于变更工程价格的，可以参照类似价格调整变更合同价款。

3、工程投标报价单中没有适用、没有类似变更项目价格的，按下列方式进行调整工程结算总价：

（1）主要材料和设备的单价按施工期福州信息价确定；

（2）国家现行有关定额和信息价中没有的项目，双方协商确定；

（3）定额套用2012年版《福建省建筑安装工程定额》和国家现行有关定额及有关规定的工程取费及收费率计取费用。

4、以上清单外调整项目的价款均需按招标谈判时承诺的优惠率1.61%计算最终优惠造价。

第五条  合同价款及支付：

1. 工程竣工验收合格并经审计后支付至审定金额的95%，乙方开具正式发票，甲方凭乙方开具的正式发票十五个工作日内支付乙方工程款。

2. 工程款的5%余款作为质保金，质保期过后十五个工作日内付清。

3. 付款方式为电汇。

第六条  工程期限：

1. 合同签订后30日历天，具体工期与院方协商。

2. 在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期顺延；

（1）无法按计划供电；

（2）甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求而被迫停工或不能顺利施工；

（4）现场施工干扰。

第七条  售后服务以及质量保证期

1. 质量保证

1.1产品质量实行三包。

质量保证期一年，从工程竣工验收合格送电后开始算起。质保期内，如因产品本身质量问题，我公司提供免费维修、更换服务。质保期满后，乙方免费再提供一年的人工服务，包含产品检测、调试、软件升级等。

1.1.1产品一般零部件、元器件失效，更换后即能恢复使用要求的，负责免费按期修复；

1.1.2产品主要零部件、元器件失效，不能按期修复的，负责更换同型号规格或同性能的合格产品；但不含易损易耗品，如熔丝、风扇等等。

2.免责范围

在质保期内，下列原因和不可抗力因素导致的产品故障不属免费维修、更换和退货服务范围：

2.1客户使用不当造成产品故障；

2.2客户对产品自行修理和改装；

2.3产品外观严重破损变形，产品标识丢失、无法识别产品来源；

2.4地震、水灾、火灾、雷电等自然灾害导致产品损坏。

3.售后服务响应

对用户提出的售后服务要求1小时内响应，2小时内到达现场提供服务。

4.提供产品及系统的培训服务

我司根据用户的要求进行培训确保系统开发完成后，用户能够熟练掌握该系统，能够独立进行系统的维护和改进工作

第八条  甲方的职责：

1. 开工前，使施工现场具备施工条件。

2. 甲方应指定技术负责人,技术负责人应负责现场的接口工作,协调工作进度。对项目进度、工程质量进行监督、检查与验收，办理工程验收签证手续及其它事宜。

第九条  乙方的职责：

1. 乙方组织按图施工，确保工程质量、确保施工安全，并接受甲方派出的代表的监督。

2. 在施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方可施工。

3. 必须严格按图施工,若发现施工图纸或施工说明中存在疑问,乙方必须告知甲方有关专业人员,在得到甲方专业人员书面通知前,乙方不可更改施工工艺。

4. 乙方应遵守甲方有关安全管理条例的有关规定,并承担其派遣员工在履行合同现场的医疗保健及工伤、死亡所引起的一切费用。

第十条  争议解决的办法

1. 因执行本合同条款所产生的争议，双方应遵循互惠、互利的原则平等协商以求解决；如协商不成任何一方可向甲方所在地具有管辖权的福州市人民法院提起诉讼。

2. 本合同适用中华人民共和国法律。

第十一条  不可抗力

1. 任何一方如遇不可抗力而无法履行合同的，应及时书面通知对方，并在不可抗力事件发生后 7 个工作日内，向对方提交不能履行合同或者部分不能履行合同以及需要延期履行合同的证据材料；

2. 一方发生不可抗力而不能全部或者部分履行合同的，不认为是违约，但该方应积极采取必要的措施，尽力减少不可抗力造成的损失。

第十二条  质量考核与违约责任

1. 执行甲方相关管理制度。

2.若乙方逾期完工或验收未通过，则乙方应每日按合同总金额3‰支付逾期违约金。若逾期超过15日，则甲方有权解除合同并有权要求乙方按合同总金额30%支付违约金。

3. 除本合同约定的情况外，任何一方擅自终止或解除本合同，则守约方有权要求违约方赔偿因违约方终止或解除本合同而使守约方遭受的损失，该损失包括守约方所遭受的直接经济损失，另违约方需向守约方支付合同总价款30%的违约金

第十三条  合同效力：

1. 本合同一式陆份，甲方各执叁份。

2. 本合同未经双方同意修改，任何一方无权单方变更；双方协议变更的，应另行就变更的条款订立书面补充合同。补充合同作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可通过协商订立书面补充合同；如未订立书面补充合同，则参照有关法律执行；

4. 合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另签订补充协议。

甲  方：                                乙  方：汉尊（厦门）自动化科技有限公司

法定代表人或其授权代理人：              法定代表人或其授权代理人

签订日期：      年     月     日