福建省立医院2号楼“内窥镜中心”

治疗带项目院内招标（竞争性谈判）文件

（招标编号：SL2013 - 06号）

- 招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省立医院2号楼“内窥镜中心”治疗带采购安装项目2、工程地点：省立医院院内2号楼7层

3、招标范围和内容：本项目设计图纸及工程量清单内容内所有施工内容

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：合同签订后45日历天，具体工期与院方协商。

6、工程质量要求：

（1）投标人按医院提供医用气体工程量清单进行报价，材料单价以综合单价形式进行，其他费用含在材料综合单价内，报价中不再体现其他取费内容。

（2）投标文件应编写工程设计方案及施工组织设计（技术方案、组织管理、质量保证、安全文明、工期进度）；

（3）投标文件在投标文件中采用设备、主材应列明型号、规格、数量、单价、产地。

7、工程保修期限：竣工验收合格后贰年。

二、投标人资格要求及审查办法

1、本项目要求投标人应具备：

（1）有效的营业执照

（2）税务登记证

（3）医疗器械生产许可证或经营许可证

（4）医疗器械生产许可证（投标货物）

（5）医用中心供氧注册证、医用中心吸引注册证（投标货物）

(6)外省公司在福州办事处或分公司证明

※所有资格证明文件需提供复印件，复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章。投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2013年4月18日至2013年5月6日（法定公休日、节假日除外）（北京时间）每天上午9 : 00至 12 :00时，下午15: 00 至17 : 00时，到省立医院总务部领取招标文件。

项目联系人：张新任      联系电话：88216028

四、踏勘现场

投标人可自行前往工程施工场地和其周围环境进行踏勘。

五、答疑截止时间

投标人若需答疑，应在获取招标文件截止时间后的 2个工作日内提出，招标人将在

2个工作日内约定时间统一解答。

六、投标文件的要求及递交

1.投标文件一式二份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖投标人公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

2.投标文件递交的截止时间：2013年5月8日8:30  时止 ，提交地点为省立医院行

政办公楼（省立医院公寓三层）审计处张先生收，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

七、开标评标时间地点

1、开标时间：2013年5 月8 日上午8:30时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

八、评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我

院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文

本（可略印）。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签

订合同事宜。

3、合同价格形式：工程量清单内的工程子目为中标价固定单价，工程量清单外项

目，工作量现场签证，单价按国家相关定额及现行有关规定和市场询价协商确定。

十、付款方式与条件

合同签订后预付合同总金额的30%；工程竣工验收合格付至合同总金额的80%，并经审计后支付至审定金额的95%，审定金额的5%余款作为质保金待工程正常运转一年后付清，但保修期内如有质量问题仍应负责免费保修。

十一、其他未详尽事宜，依照国家工程项目招投标和政府采购有关规定。

十二、附项目工程量清单和设计图纸

工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为

已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

二○一三年四 月十八日