疑难病症诊治能力提升工程项目

可行性研究报告编制指引

可行性研究报告一般包括封面、扉页、前言、正文和附录等部分。

1.封面

封面包括标题和落款单位两部分，标题为《XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力提升工程项目可行性研究报告》（书脊同名），落款包括单位名称和编制单位名称，以及编制完成的时间。

2.扉页

扉页除封面内容外，还应包括可行性研究报告编制单位技术负责人、参加编制的相关人员以及单位营业范围和资信评价等相关内容。

3.摘要

简要介绍项目建设背景、主要目的和意义，可行性研究报告的主要内容和结论等。

4.正文

正文是可行性研究报告的主要内容，并应有章节目录，具体要求附后。

5.附录

附录包括与编制可行性研究报告相关的附件，新建业务用房的还应附方案设计图。

封面参考格式：

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目（XX方向）

可行性研究报告

编制单位：XXXX（单位名称）

二〇一八年XX月XX日

扉页参考格式：

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目

可行性研究报告

项目单位：XXXX（单位名称）（盖章）

编制单位：XXXX（单位名称）（盖章）

二〇一八年XX月XX日

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目可行性研究报告

编制单位：XXXX（单位全称）

证书编号：资信评价证书编号或原工程咨询单位

资格证书编号

项目负责人：

审定：

审核：

校核：

编制人员：

……

营业执照、资信评价证书或原工程咨询单位资格证书等相关文件

摘要参考格式：

摘  要

简要介绍项目背景、实施的主要目的、必要性和意义，可行性研究报告的主要内容和结论。

1.项目建设背景

2.项目建设必要性和意义

3.项目建设的主要目的

4.项目建设主要内容和规模

5.项目建设投资和建设周期

6.项目建设主要结论和建议

正文参考格式：

目  录

第1章 项目概述	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目提出的背景及建设的必要性和意义	4

1.3 编制依据	5

1.4 主要结论与建议	5

第2章 项目建设单位概况	5

2.1 项目建设单位与职能	5

2.2 项目建设单位现状	5

2.3 存在的困难和问题	6

第3章 项目建设背景和必要性	7

3.1 项目建设背景	7

3.2 项目建设必要性	7

3.3 国内外现状与发展趋势	7

3.4 项目建设目标	7

第4章 项目建设需求分析	8

4.1 医学装备能力提升需求分析	8

4.2 加强医院信息化建设需求分析	8

4.3 临床科研资源和平台建设需求分析	8

4.4 基础设施建设需求分析	8

第5章 项目建设方案	9

5.1 建设内容	9

5.2 实施方案	10

第6章 环境影响分析	15

6.1 编制依据和执行标准	15

6.2 主要污染源分析	15

6.3 主要污染源防治措施	15

第7章 节能节水与绿色专篇	16

7.1 节能节水	16

7.2 绿色专篇	16

第8章 劳动安全、卫生防护与消防	17

8.1 劳动安全	17

8.2 卫生防护	17

8.3 安全保卫与消防管理	17

第9章 项目组织机构和人员储备	17

9.1 组织机构	17

9.2 人员储备	18

第10章 项目实施进度、招标方案	18

10.1 实施进度计划	18

10.2 招标方案	18

第11章 项目管理和评价指标	18

11.1 项目管理组织机构	18

12.2 项目考核评价指标	18

第12章 投资估算和资金来源	20

12.1 投资估算	20

12.2 资金来源	23

第13章 社会效益、经济效益分析	23

13.1 社会效益分析	23

13.2 经济效益分析	24

第14章 社会稳定风险分析	24

14.1 编制依据	24

14.2 风险调查	24

14.3 风险识别	25

14.4 风险估计	25

14.5 风险防范、化解措施	25

14.6 落实措施后的风险等级	26

14.7 风险分析结论	27

第15章 结论与建议	27

15.1 结论	27

15.2 建议	27

附 录	28

# 第1章 项目概述

## 1.1 项目概况

（1）项目名称：XX单位疑难病症诊治能力提升工程（XX方向）。

（2）项目法人：XXXX（单位全称）。

（3）项目责任人：XXX（一般为项目单位法人代表）。

（4）项目建设地点：说明项目实施的地点（具体到门牌号），建设内容地点不一样可分别说明，必要时可附图。

（5）编制单位：可行性研究报告编制单位。

（6）项目建设目标：围绕预期成效，提出具体建设目标，可量化、能考核。

（7）内容和规模：简述项目的建设内容和建设规模等。

（8）项目建设周期：项目开竣工时间。

（9）项目总投资及资金来源：简述项目总投资和资金来源。

## 1.2 项目提出的背景及建设的必要性和意义

简要说明项目提出的背景。可围绕实施健康中国战略、推进医疗卫生服务供给侧结构改革、满足人民群众健康需求等方面进行阐述。

简要说明项目建设的必要性和意义。可从增加省域内优质医疗资源供给，提升疑难病症综合诊治能力、促进分级诊疗制度建设完善、解决发展不平衡不充分问题、满足人民群众健康需求等方面阐述。

## 1.3 编制依据

列举所依据的重要依据文件。如全民健康保障工程建设规划疑难病症诊治能力提升工程项目遴选方案以及项目相关批复文件等。

## 1.4 主要结论与建议

简述项目主要结论。包括项目建设和可行性分析；对于开展下一步工作的建议。

# 第2章 项目建设单位概况

## 2.1 项目建设单位与职能

描述项目建设单位概况，包括：单位的性质、组织机构、主要领导人/法定代表人、主要职能和相关工作。

## 2.2 项目建设单位现状

（1）描述项目建设单位医学装备现状。说明现有主要装备名称，数量等描述，列表显示。详见表2-1。（填报50万元以上医学装备配置情况）。

表2-1  项目单位医学装备现状

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（2）描述项目建设单位信息化建设现状。说明单位现有信息化建设系统（含远程医疗系统）情况，包括系统名称、建成时间等，并列表显示。详见表2-2。

表2-2  项目单位信息化系统建设现状

| 序号 | 系统名称 | 主要功能 | 建成时间 | 承建公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（3）描述项目建设单位临床科研资源与平台现状。说明单位现有临床科研资源与平台有关情况，列表显示。详见表2-3。（填报50万元以上医学装备配置情况）。

表2-3  项目单位可研设施设备现状

| 序号 | 设施设备名称 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（4）描述项目建设单位基础设施现状。说明单位现有基础设施情况，包括现有建筑物、主要功能、建筑面积以及投入使用时间等。详见表2-4。

表2-4  项目单位基础设施现状

| 序号 | 建筑名称 | 主要功能 | 建筑面积 | 层数（地上/地下） | 投入使用 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 存在的困难和问题

分析医院在提升疑难病症诊治能力和发展建设过程中存在的困难和问题。围绕建设内容，可从医学装备、信息化建设、临床科研资源和平台以及基础设施等方面阐述但不限于此。

# 第3章 项目建设背景和必要性

## 3.1 项目建设背景

围绕实施健康中国战略、推进医疗卫生服务供给侧结构改革、满足人民群众健康需求，国内相应专科疑难病症诊治能力现状等方面，展开描述项目提出的背景。

## 3.2 项目建设必要性

从增加省域内优质医疗资源供给，提升相应专科疑难病症综合诊治能力、促进分级诊疗制度建设完善、优化优质资源配置、解决发展不平衡不充分问题、满足人民群众健康需求等方面，展开说明项目建设的必要性。

## 3.3 项目建设目标

围绕预期成效，从建成高水平的临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，重点领域达到国内或国际先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高，主要病种省外转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强等方面确定具体建设目标，可量化、能考核。

# 第4章 项目建设需求分析

## 4.1 医学装备能力提升需求分析

（1）目标分析。对标国际/国内一流，从满足专科发展建设需要，重点提升疑难病症和急危重症救治能力等方面，提出医学装备建设具体目标。

（2）差距分析。对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。根据差距，测算医学装备能力提升需求。

## 4.2 医院信息化建设需求分析

（1）目标分析。对标国际/国内一流，从提升医院智能化水平和远程医疗能力等方面，提出医院信息化建设目标。

（2）差距分析。对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。根据差距，测算加强医院信息化建设需求。

## 4.3 临床科研资源和平台建设需求分析

（1）目标分析。对标国际/国内一流，从增强临床科研能力，促进成果转化与应用推广，提升临床诊疗质量和服务能力等方面，提出临床科研资源和平台建设目标。

（2）差距分析。对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。根据差距，测算临床科研所需实验设备仪器、信息系统或业务用房需求。

## 4.4 基础设施建设需求分析

（1）目标分析。从满足与承担的医疗、教学和科研等任务相匹配的单位基础设施条件等方面，按照区域卫生规划和医疗卫生资源配置标准以及国家有关建设标准，提出业务用房建设目标。

从医院事业发展需要，特别是学科发展规划、医疗、教学和科研等业务用房需求等方面，分析并研究确定医疗、教学和科研、以及消毒供应、营养食堂等保障用房目标。

业务用房确需设置床位的，应符合所在地区域卫生服务体系规划，并应分析所在地医疗卫生服务资源现状，包括医疗卫生机构床位总数、每千人口床位数等指标，列出建设工程所在地区域医疗卫生服务资源现状表，参见表4-1，从所在地区医疗资源布局、医疗在区域中的辐射能力及现状医疗服务能力等情况，论证拟建项目床位设置数量的合理和可行性。

表4-1  所在地区域区域卫生服务资源现状表

| 现状指标 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区常住人口数量 |  |  | 千人 |  |  |
| 医疗卫生机构床位 | 床位总数 |  | 张 |  |  |
|  | 每千人常住人口床位数 |  | 张/千人 |  |  |
| 其中 | 省办及以上医院 | 床位数 | 张 |  |  |
|  |  | 每千常住人口床位数 | 张/千人 |  |  |
|  | 其他医疗卫生机构床位数 |  | 张 |  |  |

（2）差距分析。对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）规模测算。根据差距，按照《综合医院建设标准》测算业务用房建设需求。

# 第5章 项目建设方案

## 5.1 建设内容

根据测算，提出医疗设备购置、信息化建设、临床科研平台和业务用房建设需求。其中，设备相关内容需明确医学装备、实验室仪器设备等配置台件数量；信息化建设内容应明确相关标准规范、主要信息系统、软硬件选型配置清单等；业务用房建设内容应明确建设内容和规模，包括主要各类用房功能、建筑面积等。

根据实际需要，可从医疗设备购置、信息化建设、临床科研平台和业务用房建设4个方面选择确定1-4项建设内容。

## 5.2 实施方案

（1）设备购置：描述相关设备应用的专业领域，适用范围。明确采购方案。设备购置情况参见表5-1。

表5-1  设备购置情况表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 参考规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）信息化建设。详述为提升医疗、科研、教学等信息化水平和远程诊疗能力，采取的具体实施方案，如网络系统建设方案、网络系统建设方案、应用支撑系统建设方案、应用支撑系统建设方案、信息资源建设和数据库建设方案、终端系统建设方案、安全系统建设方案、备份系统建设方案、运行维护系统建设方案、其它系统建设方案、主要软硬件选型和详细软硬件配置清单、机房及配套工程建设方案等。硬件设备和软件购置清单（按类别划分）详见表5-2、信息系统定制开发工作量核算详见表5-3。

表5-2  硬件设备和软件购置清单（按类别划分）

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 所属系统及部署位置 | 单价 | 数量 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 服务器和计算机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 系统软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中间件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工具软件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据库软件 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 安全软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 标准规范 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |

表5-3 信息系统定制开发工作量核算表

| 序号 | 应用系统 名称 | 工作量核算（人月数） |  |  |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求分析和建模 | 程序开发 | 软件测试 | 应用推广 | 万元 | 万元 |
| 一 | 应用系统一 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 应用系统二 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

（3）业务用房建设

业务用房建设相关内容应符合建设工程可行性研究报告编制深度。包括以下内容。

1）建设内容。根据测算基础设施建设需求，提出本项目基础设施建设内容和规模，包括主要建设内容和功能用房、建筑面积等。

2）建设条件。前期条件包括用地、规划、节能评估、社会稳定性风险评估等前期审批条件，以及所在地气象、水文、地形地质等气象条件和市政供水、供电、通讯、给排水等市政配套条件。

3）方案比选。按照拟建业务用房建设内容和规模，考虑不同的总平面布置、功能分区等，提出两个（或以上）的可行方案（附图），并对各方案的优点和不足进行全面系统的分析，综合比较确定最优方案。可附表，参见表5-4。不涉及单体建筑建设的可不进行方案比选。

表5-4  方案比选

| 方案编号 | 方案描述 | 主要优点 | 主要缺点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 |  |  |  |  |
| 方案二 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

4）总平面分析。包括功能分析、交通流线分析、消防条件分析、绿化景观分析、市政设施配套条件和坚向分析等，分析总平面布局的合理性和科学性。

5）建筑专业设计方案说明

6）结构专业设计方案说明

7）暖通空调专业设计方案说明

8）给排水专业设计方案说明

9）电气专业设计方案说明

10）智能化设计方案说明

11）热力及燃气设计说明（如有）

12）医用气体系统设计说明（如有）

13）物流传输系统设计说明（如有）

14）人防工程设计说明（如有）

# 第6章 环境影响分析

## 6.1 编制依据和执行标准

（1）编制依据。包括国家有关环境保护法律法规和地方性法规文件。

（2）执行标准。包括废气排放、废水排放、噪声排放以及固体废弃物排放等相关标准。

## 6.2 主要污染源分析

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固体废弃物污染等。

## 6.3 主要污染源防治措施

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固体废弃物污染等。

# 第7章 节能节水与绿色专篇

## 7.1 节能节水

（1）节能分析

综合测算本项目年综合能源消费量，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）要求，确定是否需要进行节能审查。

可从管理节能、设备节能、电气节能、水节能、制度节能等方面进行分析描述。

业务用房建设还应从建筑、给排水、暖通空调、电气等专业进行节能分析。

（2）节水分析

可从节水系统、生活给水、生活热水、卫生器具、雨水、回收水等方面进行分析描述。

## 7.2 绿色专篇

业务用房建设应有绿色专篇，包括设计依据与标准以及各专业绿色设计

（1）设计依据与标准。包括《公共建筑节能设计标准》、《绿色建筑评价标准》和《绿色医院建筑评价标准》等国家有关绿色医院的标准与规范，并说明设计拟达到的星级标准。

（2）各专业绿色设计。从建筑、结构、给排水、暖通空调、电气专业等进行分析说明。

（3）绿色星级自评。根据《综合医院建筑评价标准》，结合项目绿色设计内容，对节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用，节材与材料资源利用、室内环境质量等五类指标逐一进行对比分析，并做出综合评价结果。

备注：单纯设备购置可不写。

# 第8章 劳动安全、卫生防护与消防

## 8.1 劳动安全

从防火、电、防雷、燃气、供热等方面说明所采取的措施，并说明一旦发生劳动安全方面的事故，拟采取的应急措施。

## 8.2 卫生防护

从给水、排水、通风、震动和噪声、电独辐射危害控制与防护等方面说明所采取的措施，并说明一旦发生卫生防护方面的情况，拟采取的应急措施。

## 8.3 安全保卫与消防管理

从安全保卫、消防管理等方面说明所采取的措施。

# 第9章 项目组织机构和人员储备

## 9.1 组织机构

说明单位组织机构现状与项目建成后组织机构设置，可附组织机构图。包括行政、后勤、临床医疗、教学、科研等。

## 9.2 人员储备

说明单位现有各类人员数量及组成情况。分析项目建成后需增加的各类人员数量及要求，并提出相应的储备方案（国内外引进、公开招聘、毕业选留等），以及相应的人员培训方案。

# 第10章 项目实施进度、招标方案

## 10.1 实施进度计划

根据项目实际情况，编制项目实施进度计划表，可以文字说明结合进度计划横道图或网络图表示。

## 10.2 招标方案

说明招标组织形式和招标方式。

# 第11章 项目管理和评价指标

## 11.1 项目管理组织机构

说明本项目实施的管理组织机构，明确项目管理责任人，以及相关管理部门的主要管理职责。

## 12.2 项目考核评价指标

项目单位根据本项目的实际情况，围绕工程建设目标如建成高水平的临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，重点领域达到国内或国际先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高，主要病种省外转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强，提出符合项目的考核指标。考核指标采取定性与定量相结合，以定量为主，结合专科实际情况确定。

# 第12章 投资估算和资金来源

## 12.1 投资估算

（1）编制依据。说明编制投资估算的主要依据，包括设备购置、信息系统建设、业务用房建设等与投资估算相关的依据。

（2）编制范围。说明投资估算编制的范围，如设备购置、信息系统建设、业务用房建设等。

（3）投资估算。说明估算总投资和各类工程投资，列出投资估算表。

可参照表12-1。

表5-3 信息系统定制开发工作量核算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单位造价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备费 | 安装工程费 | 其他工程费 | 合计 |  |  |  |  |
| 一 | 工程费用 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| （一) | 业务用房建设 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 | 土建工程 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.1 | 地下工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 地下结构工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 地下装修工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 地上工程 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.2.1 | 建筑工程 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.2.2 | 结构工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 装修工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 内装工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 外装工程 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 给排水工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 | 消防工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.1 | 消火栓系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.2 | 喷淋系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.3 | 气体系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 4 | 暖通空调工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 4.1 | 采暖系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 4.2 | 空调系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 4.3 | 通风系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 5 | 变配电工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 6 | 强电工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 6.1 | 动力系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 6.2 | 照明系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 7 | 弱电工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 7.1 | 火灾报警系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 7.2 | 综合布线系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 7.3 | 安防系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 8 | 燃气系统工程 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 合计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| （二） | 信息化系统-详附表1和2 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 附表1 信息化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.1 | 网络设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.1.1 | 网络设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.2 | 服务器和计算机设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.2.1 | 服务器 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.2.2 | 计算机 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.3 | 存储设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.3.1 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.4 | 安全设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1.5 | 其他设备 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1 | 系统软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1.1 | 操作系统 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1.2 | 中间件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1.3 | 工具软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1.4 | 数据库软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.1.5 | 云计算（云系统） |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | （如有） |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.2 | 应用软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.2.1 | 云计算（云系统） |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | （如有） |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.3 | 安全软件 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2.3.1 | 云计算（云系统） |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | （如有） |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 | 标准规范 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3.1 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小 计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表2 信息系统定制开发工作量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 应用系统一 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| （一） | 子系统1 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 | 功能模块1 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 功能模块2 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 二 | 应用系统二 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| （一） | 子系统1 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 | 功能模块1 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 | 功能模块2 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 小计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 合计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| （三） | 医学装备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 2 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| …… |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 合计 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 二 | 工程建设其他费 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 财建(2016)504号文 |
| 2 | 项目前期其他咨询费用 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 含稳评、水资源评估 |
| 3 | 项目建议书编制费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［1999］1283号文 |
| 4 | 可研报告编制费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［1999］1283号文 |
| 5 | 工程勘察费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格〔2002〕10号文 |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格〔2002〕10号文 |
| 7 | 施工图审查费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 发改价格（2011）534号文 |
| 8 | 竣工图编制费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格〔2002〕10号文 |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［2002］1980号文 |
| 10 | 招标交易服务费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 京发改［2017］378号文 |
| 11 | 工程建设监理费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 发改价格［2007］670号文 |
| 12 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 京计投资（2002）1792号文 |
| 13 | 节能专篇评估咨询服务费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［1999］1283号文 |
| 14 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［2002］125号文 |
| 15 | 交通影响报告编制费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 计价格［2002］125号文 |
|  | 小计： |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 四 | 工程总投资 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |

备注：投资估算附表应符合可研报告投资估算深度要求。

## 12.2 资金来源

说明项目投资来源。

# 第13章 社会效益、经济效益分析

## 13.1 社会效益分析

包括社会影响效果分析和社会适应性分析两方面内容。

（1）社会影响效果分析。说明项目建设将带来的社会影响效果，可从提高项目单位医疗服务水平、推动医教研发展，满足所在地医疗服务需求，改善就医环境等方面说明。

（2）社会适应性分析。分析说明社会各群体对项目的态度，以及项目建设的城市适应性分析。可从项目所在地各级政府和当地群众的态度等方面分析项目建设适应性；从项目的建设是否符合地区发展规划，是否对区域经济发展，以及项目的建设是否会对周边环境造成破坏或不良影响等方面分析项目建设的社会适应性。

（3）社会效益分析结论。通过前述社会影响效果分析和社会适应性分析，得出社会效益分析结论。

## 13.2 经济效益分析

（1）编制依据。说明经济效益分析的相关依据。如《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》(2012年)等。

（2）经济效益分析。按照经济效益分析有关要求，分析项目经济效益。

（3）结论与建议。根据项目的性质，结合经济效益分析具体情况，说明项目在经济效益方面的可行性（达到收支平衡即为可行）。

# 第14章 社会稳定风险分析

## 14.1 编制依据

说明编制的主要依据。国家和地方关于社会稳定风险评估的法律法规和规范性文件等。

## 14.2 风险调查

说明风险调查的内容、范围、方式和方法。

（1）调查内容。说明调查的具体内容，如项目周边环境现状和社会环境状况以及项目实施可能带来的影响、拟建项目所在地政府及有关部门、媒体、利益相关者对拟建项目的态度、意见和访求，以及同类项目曾引发的社会稳定风险等。

（2）调查范围。说明风险调查的具体范围，项目建设期和运营期可能产生负面影响范围。

（3）调查方式和方法。说明采用的方式和方法，如采用抽样调查和典型调查法、访谈法和问卷法等。

## 14.3 风险识别

在风险调查的基础上，查找并分析可能引发社会稳定风险的各种风险因素，可列表说明，见表14-1。

表14-1  项目社会稳定风险因素汇总表

| 序号 | 风险类型 | 发生阶段 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 14.4 风险估计

对已识别的每一风险因素的风险程度进行分析、预测和估计，分析说明其引发风险事件的可能性，估计发生的概率，分析影响程度（后果），判断其风险程度。可列表说明，参见表14-2。

表14-2  项目社会稳定风险因素及风险程度汇总表

| 序号 | 风险因素 | 风险概率（p） | 影响程度（q） | 风险程度（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 14.5 风险防范、化解措施

针对主要风险因素，说明拟采用的风险防范、化解措施策略，明确风险防范、化解的目标，提出落实措施的责任主体、协助单位、防范责任和具体工作内容，明确风险控制的节点和时间等。可列表说明，参见表14-3。

表14-3  项目风险防范、化解措施汇总表

| 序号 | 风险 发生阶段 | 风险因素 | 主要防范、化解措施 | 实施时间 和要求 | 责任主体 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

## 14.6 落实措施后的风险等级

分析各项风险防范、化解措施落实的可行性和有效性，预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势，包括发生概率、影响程度、风险程度等，综合判断拟建项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。可列表说明，参见表14-4、表14-5。

表14-4  项目落实措施前后风险程度对比表

| 序号 | 风险因素（W） | 风险概率（p） |  | 影响程度（p） |  | 风险程度（R） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表14-5  落实措施后的综合风险指数计算表

| 序号 | 风险因素（W） | 权重（I） | 风险程度（R） |  |  |  |  | 风险指数 T=I×R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 微小 | 较小 | 一般 | 较大 | 重大 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 14.7 风险分析结论

说明拟建项目社会稳定风险分析的主要结论。包括拟建项目主要的风险因素、主要的风险防范和化解措施、拟建项目风险等级，以及落实风险防范、化解措施的有关建议等。

# 第15章 结论与建议

## 15.1 结论

通过详细分析论证，明确项目建设是否必要、建设内容和规模是否可理，项目建设是否可行等。

## 15.2 建议

对项目下一步工作的重要意见和建议，以及项目实施中需要协调解决的问题和相应的意见、建议等。

附件为可研报告编制的支撑文件等。附件参考格式：

# 附 录

1.医院基本情况

2.疑难病症诊治能力提升实施方案

附1

医院基本情况

一、医院整体情况

医疗、教学、科研、预防保健等基本情况，主要特色专科情况、主要承担的职能等。

二、项目专科建设情况

拟建项目专科的医疗、教学、科研、预防保健等情况，如门急诊量、住院量、手术量（三四级手术量）、专科医疗技术人员配备、国家重点实验室、省部级重点实验室、临床重点专科、论文发表、科研成果临床应用和转化等情况。

附2

省      （专科）

疑难病症诊治能力提升实施方案

医院

一、基本情况

定量描述所在省本专科医疗资源配置与布局现状、存在问题和短板等。包括但不限于以下内容：

主要疾病发病率、死亡率情况；主要疑难病症的具体病种情况；机构、从业人员、医疗服务等情况；医疗服务体系存在主要问题；制约诊治能力提升的主要短板；专科建设发展方向等。

二、工作方案

围绕解决所在省本专科医疗服务体系存在问题、补齐发展短板和提升区域疑难病症诊治能力等，提出具体解决方案和措施建议。包括但不限于以下内容：

1.总目标和分阶段目标。不同机构按照功能和职责定位进行细化。能量化、可考核。

2.优化医疗资源布局。如何构建全国/区域疑难病症诊治网络；网络的主要内容和组成包括哪些；不同层级医疗机构发展方向和功能定位等。

3.建立分级诊疗体系。提出促进医疗资源上下联动、富有效率的体制机制措施等。

4.提升医疗服务能力。在医疗服务模式、防治结合、人才培养、诊疗能力同质化、诊疗流程规范化等方面提出具体措施。

5.结合各专科特点，提出其他措施建议。

三、重点任务

围绕第二部分解决方案和措施建议，按照以建设促发展、以投入促改革的要求，提出需要重点实施的建设任务。包括但不限于以下内容：

1.信息化建设。重点支持方向和内容有哪些、主要解决什么问题、在提升全国/区域疑难病症诊治能力方面如何发挥作用；不同层级医疗机构信息化能力应达到什么水平；实现远程医疗全覆盖需要哪些硬件、软件等。

2.装备配置。所需设备主要清单（单价在50万元以上）、主要用于哪些重大疾病诊治、预防和临床科研；大型设备配置如何最大程度共享共用等。

3.业务用房建设。针对疑难病症诊治网络中的不同层级医疗机构功能定位，业务用房建设主要用于满足哪些临床、科研、人才培养等合理需求等。

4.规范诊疗服务。如何利用疑难病症诊治网络和促使优质资源下沉，推进规范化诊断、治疗，全面提升全国/区域疑难病症诊治能力等。

5.人才培训培养。结合各地人员现状，如何利用疑难病症诊治网络，加强不同区域特别是中西部地区专业人才队伍培训培养，推进实施诊疗服务同质化和全面提升全国/区域疑难病症诊治能力等。

6.结合各专科特点，提出其他重点任务和主要内容。

四、考核评价指标

围绕工程建设目标（建成一批高水平的临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，重点领域达到国内或国际先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高，主要病种省外转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强），提出以目标为导向的项目实施绩效考核评价指标体系。

指标体系定量定性相结合，以定量为主，结合专科实际情况，按照临床诊疗服务能力提升（如，重点病种诊疗人次、手术量、核心技术开展情况、手术量、临床转归、医疗质量、院外转诊人次等）、临床科研创新能力（如，承担国家级和省部级临床科研项目数、临床研究成果转化和应用情况、新技术应用情况等）、区域协作（如，医联体、专科联盟建立情况、上下转诊、对下指导、远程医疗、人才培养等情况）、辐射带动（如，患者满意度、区域疑难病症诊治能力、优质医疗资源增长等）4个维度提出具体指标。既反映过程数量也反映结果影响。