第一部分 采购项目内容及要求

采购项目一览表：

| 合同包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 急危重症诊治能力提升专科楼工程财务决算 | 1 | 55000 | 资格条件、技术要求及商务要求见下方 |

（一）资格条件：凡有能力提供本采购文件所述技术要求及商务要求的，均可能成为合格报名的供应商。报名的供应商需提交以下资质证明文件：

1.企业法人营业执照三证合一副本复印件（加盖公章）。

2.法人代表及供应商代表的有效身份证明复印件（加盖公章）。

3.法定代表人授权书原件（必须法定代表人签字并加盖公章)。

4.本项目不接受联合体参与报名。

- 注：报名的供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的。

（二）技术要求

1. 项目概况：急危重症诊治能力提升专科楼项目总建筑面积41521.63平方米，工程总投资29160.69万元，项目结算价为214757337元

2.技术和服务要求（注：所有“技术和服务要求”均须满足，出现任意一项负偏离将视为无效报价。）

内部控制风险评估服务要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急危重症诊治能力提升专科楼工程财务决算服务 | 本次主要以福州大学附属省立医院急危重症诊治能力提升专科楼工程财务决算服务为核心工作，旨在全面梳理项目经济活动、确认最终投资结果、形成资产交付依据。具体服务内容通常包括以下关键环节： - 基础工作准备。 - 资料收集与整理：收集工程合同、招投标文件、竣工图纸、设计变更签证、 整理设备采购清单、付款凭证、利息支出证明。汇总监理报告、验收文件、政府专项验收批复。2. 账务清理与核对：核对建设资金收支明细（财政拨款、银行贷款、自筹资金）；清理往来款项（预付工程款、质量保证金、供应商欠款）；核实待摊投资明细（管理费、勘察设计费、征地拆迁费） - 核心审核内容 1、工程成本审计 建安工程费：工程量复核、单价与定额套用合规性、变更签证真实性。 设备投资：医疗设备采购合规性、安装调试费分摊合理性。 待摊投资：建设单位管理费超支核查、贷款利息资本化准确性。 其他费用：环评/人防等规费缴纳凭证、土地成本合法性。 - 资产价值确认 - 固定资产划分：区分房屋建筑、医疗专用设备、通用设备等类别 。 转固依据：按《基本建设财务规则》计提待摊投资分摊（如按建筑面积比例）。 无形资产确认：土地所有权、软件系统等价值核定。 - 竣工财务决算报表编制 - 专项核查重点 - 1. 概算执行分析 对比批复概算（29,160.69万元）与实际支出（结算价21,475.73万元）。 重点分析超支/节余原因（如材料价差、设计变更、政策调整）。 2. 结余资金处理：核查财政资金结余退回程序;确认自筹资金结余分配方案。 3.合规性审查 工程款支付是否符合合同约定；政府专项补助资金（如有）是否专款专用；竣工决算报告需经医院党委会/院长办公会审议。 - 成果交付要求 - 1. 报告体系 《工程竣工财务决算报告》（含全套报表及说明书） ；《项目投资绩效分析报告》（评价资金使用效益） ； 《资产交付使用清册》（明确资产接收部门） - 配套文件 - 重大事项说明（如超概算10%需附审批文件） 审计问题整改建议书；电子化资产卡片（对接医院固定资产管理系统） - 五、服务延伸价值 - 风险防控：识别挪用资金、虚列成本等违规线索 审计迎检：为财政/审计部门专项检查提供底稿支持 管理优化：提出后续基建项目内控改进建议（如合同管理、付款流程） 注：医院类项目需特别关注 1、医疗气体管道/净化工程等专业分项决算；大型医疗设备（MRI、CT等）独立转固流程 2、感染控制相关工程的专项验收合规性 建议服务方配备兼具工程造价+医院财务+政府审计 经验的复合型团队，确保契合《卫生健康单位基本建设财务管理办法》等特殊行业要求。 | 5.5 |

（三）商务要求(注：所有商务条件均须满足，出现任意一项负偏离将视为无效报价。)

1.交付地点：福建省立医院指定地点。
2.交付时间：合同签订之日起30天内完成。
3.交付条件：验收合格。
4.是否收取履约保证金：否 。
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合验收标准 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%)（方式） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 合同签订收到成交人发票后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的50.00% |
| 2 | 50% | 验收合格且收到成交人发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% |

8.验收标准

成交人按采购文件、成交人响应文件等有关内容进行验收。成交人提供的技术规范等必须符合中国相应有关标准、规范要求。

四.项目最高限价

本项目控制价为5.5万元。投标报价超出控制价即视为废标。

五.报名要求

1.报名材料：营业执照、资质证书、报价函，上述材料均加盖单位公章。

2.报价方式：

纸质版报价材料加盖公章后递交至福建省福州市鼓楼区省立公寓3楼财务处

联系人：黄工    联系电话：0591-88216032

- 报价截止时间：2025年06月12日9时00分止。

- 二、供应商竞价须知

- （一）竞价须知

1.报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

2.一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- （二）竞价准则

1.采购人将在医院门户网站上(https：//www.fjsl.com.cn)发布竞价采购公告。根据公告要求的接收供应商报价。 供应商应提交密封后的报价，报价必须低于公告最高限价，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，按照最低者成交。最低报价出现两名或以上报价相同的，对报价相同的供应商进行第二轮报价，以此类推，最后最低报价者为成交人。

2.报价人竞价报价的货物（服务）必须完全符合网上竞价文件的要求（包括技术要求、详细配置、售后服务等）。成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相关法律责任。成交方需严格按照“货物/服务一览表”中对货物的具体描述提供货物/服务。

- （三）电话通知竞价结果：竞价结果确认后，采购人会电话通知成交供应商。

- （四）签订合同：接到采购人竞价成功通知后进行签订合同事宜。

- 第二部分  响应文件格式

正本

响应文件

项 目 名 称：

项目 编 号：

报价供应商名称 ：              (加盖公章)

日      期 ：

联   系  人：

联 系 电 话：

联 系 地 址：

目  录

- 报价书

- 竞价承诺书

- 竞价一览表

- 分项报价表

- 技术商务偏离表

- 报价人的资格证明文件

- 售后服务承诺书

- 报价人提供其他材料

- 一、报 价 书

致：福州大学附属省立医院

根据贵方为（项目名称）的报价邀请（招标编号：      ），本签名代表        （姓名、职务）经正式授权并代表报价人            （报价人名称、地址）提交下述纸质报价文件1套。

1、报价书

2、竞价承诺书

3、竞价一览表

4、分项报价表

5、技术商务偏离表

6、报价人的资格证明文件

7、售后服务承诺书

8、报价人提供其他材料

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  福建省福州市鼓楼区省立公寓三楼财务处          邮编：   350001

电话：   88216032              传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 二、竞 价 承 诺 书

致：福州大学附属建省立医院

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期： 年 月 日

- 三、竞价一览表

供应商名称：（全称并加盖公章）                                      单位：元

| 合 同 包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：

年   月    日

- 四、报价人的资格证明文件

（一）关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第        （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“招标货物一览表”中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的,且所有提供的相关证明材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明一套，随投标文件一同递交。

3.本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的报价人资格。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

（二）法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“法定代表人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：若为法定代表人参与投标则无需提供法定代表人授权书，仅需提供法定代表人身份证。

（三） 法人营业执照

福州大学附属建省立医院：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

注：①提供企业法人营业执照三证合一副本复印件。

②法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。

（四）参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

（格式自拟）

（五）提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

（备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。指可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站查询相关主体信用记录）

（六）声明函

致：福州大学附属省立医院

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方只提交一个报价文件。但如果我方与其它供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

我方单位负责人与其他供应商不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

（七）其他资格证明材料（若有）

- （八）售后服务承诺书

注：报价人根据竞价文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

报价人：   （全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

报价人代表（签字）：                        日期：

- （九）报价人提供其他材料

- 竞价一览表中有要求报价人承诺的条款在此提交

- 竞价文件中有要求报价人提供的相关证明材料在此提交。

报价人名称：（全称并加盖公章）

报价人代表签字：

年   月    日